附件5：

设计项目检查评估表（1）

项目名称：                                    招标人：                              中标人：                        检查得分：〔   〕

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 1、担保金额：中标价格的〔 〕% 2、担保方式：银行保函【 】 3、现金（银行转账）【 】 4、合同要求提交时间：《中标通知书》发出之后〔 〕天，或合同签定前【 】。 | 检查银行保函、转账记录、担保金额及担保方式与招标文件规定若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。 | 1、金额【 】 2、提交方式【 】 3、提交保函是否延迟【 】，若有延迟， 延迟时间【 】天 4、其它不符合同的情形： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 招标要求《中标通知书》发出之后【 】日内签订合同。 | 对照招标文件检查合同签订日，若延迟，则每日扣减0.5分，扣完为止。 | 签订日期【 】。 其它不符合的情形： |  |
| 三 | 合同内容（补充协议） | 15 | 1. 招标合同价〔 〕万元。 2. 招标合同工期〔 〕日 3.范围及内容〔 〕 4. 付款方式〔 〕 5. 结算原则 〔 〕 | 对照招标文件、投标文件检查设计合同及补充协议内容，若主要条款与招标文件要求及投标文件不符的，每项扣减5分，扣完为止。 若有非法转包情形，管理部门根据具体情形予以行政处罚。 | 签约的合同价【 】 签约的合同工期【 】 范围及内容【 】 付款方式【 】 结算原则 【 】 不符情形说明：例如是否存有非法转包 【是】【否】 |  |

评估组签名：                                                                     日期：     年     月      日

设计项目检查评估表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 检 查 说 明 | 检 查 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 25 | 1.设计合同签订后【 】天完成， 要求【 】年【 】月【 】日前完成。 2. 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。 | 实际进度与合同约定若不相符的，每项扣5分； 2.确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一日扣减0.5分。本项分值扣完为止。 3.履约时，项目主要管理人员未到位或到位率与合同约定不符扣5分； 4.项目负责人变更未满足招标条件并且未履行合同变更手续扣5分； | 1、是否按时完成【 】，若有延迟，延迟时间【 】日 2、设计策划进度【 】 实际设计进度【 】 3、人员是否及时到位【 】、 4、负责人变更是否履行必要变更手续【 】； 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 30 | 标准：执行国家【 】、广东省【 】、珠海市【 】设计评审标准。 目标：争创国家【 】、广东省【 】、珠海市【 】优秀勘察设计项目。 | 1、根据施工图审查机构审查记录（终版），确定①违反强条并责令改正的，每项扣减5分，②违反一般性条文并责令其修改的，每项扣减0.5分； 2、无技术交底文件记录的扣5分； 3、发生设计质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。以上1～3条导致总分值扣完为止。 | 责令修改强条〔 〕 责令修改一般性条文〔 〕 技术交底文件记录【 】 质量事故通报【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 据附件《设计项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】 不符情形说明： |  |

填表说明：1、[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

2、针对扣分项，检查人员除在本表记录扣分理由外，还须备份查验记录（复印取证），以便公示期接受被检查人质询。

评估组签名：                                                                      日期：    年       月      日