附件4：

勘察项目检查评估表（1）

项目名称：                                招标人：                           中标人：                               检查得分：[       ]

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 招标文件要求 | 检查说明 | 检查情况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 履约担保 | 10 | 担保金额：中标价格的【 】%。 担保方式：银行保函【 】 现金（银行转账）【 】 其它【 】。 提交时间：《中标通知书》发出之后【 】天，或合同签定前【 】。 | 检查银行保函、转账记录，担保金额及担保方式与招标文件规定是否相符，若不符，则每项扣减5分，提交担保金时间若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 金额【 】； 提交方式【 】； 提交保函是否延迟【 】，若有延迟， 延迟时间【 】天 其它不符合同的情形： |  |
| 二 | 合同签订 | 10 | 《中标通知书》 发出之后【 】天内签订合同。 | 对照招标文件检查勘察合同签订日期，若延迟，则每天扣减0.5分，扣完为止。 | 签订日期【 】 。 其它不符合同的情形： |  |
| 三 | 合同内容 （补充协议） | 15 | 招标合同的造价：【 】万元。 要求的合同工期：【 】日。 范围及内容〔 〕 结算原则：【 】 付款方式【 】 | 对照招标文件、投标文件检查勘察合同及补充协议内容，主要条款与招标文件要求及投标文件不符的每项扣减5分，扣完为止。记录非法转包情形，管理部门根据具体情形予以行政处罚。 | ：合同造价【 】 合同约定的工期【 】 结算原则【 】 进度款支付方式【 】 不符情形说明 ：例如是否存有非法转包【是】【否】 |  |

评估组签名：                                                                                            日期：     年      月      日

勘察项目检查评估表（2）

| 序号 | 检查内容 | 分值 | 合 同 要 求 | 检 查 说 明 | 检 查 情 况 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 进度管理 | 20 | - 合同签订后【 】天内完成，要求【 】年【 】月【 】日前完成。 - 项目负责人及主要项目管理人员到位情况。 | 1. 对照勘察合同检查实际工程进度，若实际进度与工期要求不相符的，每项扣5分；确因投标人单方面原因造成实际进度延迟的，每延迟一天扣减0.5分，本项分值扣完为止； 2. 履约时项目负责人及主要管理人员未到位或与合同约定不符扣5分； 3.服务期项目负责人及主要管理人员变更未满足招标承诺条件（职级要求）并且未履行合同变更程序要求，扣5分；本项分值扣完为止。 | 1.工程进度是否符合合同约定要求【 】。 2.项目负责人及主要管理人员到位【 】； 3.项目负责人及主要管理人员变更是否满足程序要求【 】； 不符情形说明： |  |
| 五 | 质量管理 | 20 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。 目标：争创国家【 】广东省【 】珠海市【 】优秀勘察设计项目。 | 根据施工图审查机构的全部审查记录，确定违反强条并责令改正的每项扣减5分；确定违反一般性条文并责令改正的每项扣减0.5分；无技术交底文件记录扣5分；发生质量事故并被建设主管部门通报的扣15分。以上本项分值扣完为止。 | 责令修改强条【 】 责令修改一般性条文【 】 技术交底文件记录【 】 质量事故通报【 】。 不符情形说明： |  |
| 六 | 安全管理 | 15 | 标准：执行国家【 】广东省【 】珠海市【 】现行验收评审标准。目标：文明施工，无安全生产事故。 | 查询安监局或住建局发出的文件，无安全交底文件的扣5分，发生被相关部门责令改正的每项扣减5分，发生安全事故的扣减15分，扣完为止。 | 责令改正【 】； 安全事故【 】； 安全交底记录【 】。 不符情形说明： |  |
| 七 | 负面评价 | 10 | 标准：招标文件、投标文件及合同的实质条款以及相关法律法规、管理制度的规定。 | 据附件《勘察项目基本情况表》招标人对中标人实际履约行为进行评价，每条负面评价扣5分，扣完为止。 | 负面评价【 】。 不符情形说明： |  |

填表说明：[ ]应当填写具体内容或者数值；【】应当填写∨或者×，∨代表选定此项（部分根据情形可以多选）或者此项符合要求，×代表此项存在不符情形，例如：负面评价【∨】表示符合要求（无负面评价）；负面评价【×】表示存在不符情形（有负面评价）；填写×的项目应当同时对“不符情形作出相应文字说明。

评估组签名：                                                                                                   日期：     年      月     日